## Slide 1: Seguimiento Req. División comercial
Abril de 2019
Soluciones de Negocio

## Slide 2: Gestión de Usuarios TI
Estado al 25/04 (A. PLANEAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE LA EXPERIENCIA COMERCIAL)
 | Requerimiento | Detalle | Inicio | Fin | Usuario | Estado | Comentario
 | E026_Sistema de Gestión de Efectividad Comercial | En el resumen de Planificación, no se visualiza la etiqueta “CONTACTO PYME”. | 19/03 |  | Jefferson Pérez Sánchez | En curso | INC000001090962 Se identificó el inconveniente en desarrollo y se solicitó al usuario su confirmación en producción.
 | E026_Sistema de Gestión de Efectividad Comercial | los EENN no pueden registrar sus operaciones de clientes nuevos ya que en el formulario de registro no se están desplegando las opciones “Tipo de Contacto” ni “resultado”. | 21/03 |  | Jefferson Perez Sanchez | En Curso | INC000001094017 Se atendió, está pendiente aprobación de fechas en el calendario de pases para su despliegue en producción.
 | E026_Sistema de Gestión de Efectividad Comercial | Inconvenientes en la carga de orgánico. | 27/03 |  | Jefferson Perez Sanchez | En Curso | INC000001101750 Se atendió. Está pendiente despliegue en producción (25/04). Ratificación 26/04.
 | E026_Sistema de Gestión de Efectividad Comercial | Problemas de acceso para actualizar los datos de la agencia. | 03/04 |  | Katherine Murrugarra | En Curso | WO0000003950603 Se atendió. Está pendiente despliegue en producción y definir la fecha del pase.

## Slide 3: Gestión de Usuarios TI
Estado al 25/04 (A. PLANEAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE LA EXPERIENCIA COMERCIAL)
 | Requerimiento | Detalle | Inicio | Fin | Usuario | Estado | Comentario
 | E026_Sistema de Gestión de Efectividad Comercial | Revisión del módulo de GESTION DE EFECTIVO, opción BILLETES PRESUNTAMENTE FALSOS | 16/04 |  | Jefferson Pérez Sánchez | En curso | INC000001126465 En revisión por parte de Everis.
 | E026_Sistema de Gestión de Efectividad Comercial | Error de visualización de datos | 22/04 |  | Lisset Jimenez | En Curso | INC000001131322 Se atendió. Está pendiente la conformidad del usuario.

## Slide 4: Estado Req. Chicos - Division comercial
Abril de 2019
Soluciones de Negocio